科研数据整合 Agent 项目计划功能书

面向“方向1：科学数据整合与影响力分析应用 / A. 科学数据查找、解析与整合”

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目暂定名称 | SciData Agent：科研数据查找、解析与整合智能体 |
| 参赛方向 | 赛道二：数据场景；方向1：科学数据整合与影响力分析应用；子方向 A：科学数据查找、解析与整合 |
| 核心模型约束 | 基座大模型采用 Qwen/千问系列，通过阿里云百炼或官网推荐工具调用，并保留调用凭证或截图。 |
| 文档用途 | 明确产品范围、Agent 架构、功能清单、测试验收和提交材料，作为后续开发与答辩准备依据。 |

# 1. 官方赛题要求提炼

根据阿里云高校计划挑战杯揭榜挂帅赛题页，本项目需要满足以下硬性要求：

作品必须使用阿里云 AI 大模型及产品能力；核心基座模型应采用 Qwen/千问系列。

开发平台应通过阿里云百炼调用，或采用比赛官网推荐的 QoderWork、Qoder、秒悟等工具调用系列模型。

作品应面向明确的数据使用场景，说明输入需求、数据来源、处理流程、结构化输出方式和结果解释逻辑。

方向 A 重点关注科学数据查找、解析与整合，包括论文、开放数据库、表格、补充材料、图像或图表等多源数据。

初赛提交 PPT/PDF 不超过 20 页，并包含研究问题、系统架构、测试案例、源码与工作流、上下文工程、数据来源、结果展示和反馈迭代等内容。

# 2. 项目定位

本项目拟构建一个面向科研人员和学生的多源科学数据整合 Agent。用户输入研究目标并上传论文、表格或补充材料后，系统自动解析数据源，调用 Qwen 完成任务规划、字段抽取与结果校验，再通过确定性程序完成清洗、来源追踪和结构化导出。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 一句话定位 | 从科研问题到可用数据表的 Qwen 驱动型科研数据整合 Agent。 |
| 目标用户 | 科研人员、研究生、数据分析人员、竞赛评审演示场景。 |
| MVP 场景 | 科研论文 PDF 与实验表格中的指标、数值、单位、实验条件和来源证据抽取。 |
| 最终输出 | CSV/JSON 数据表、字段说明、来源清单、处理日志、质量报告、前端展示和 API 返回。 |

# 3. MVP 必须完成的功能

| 模块 | 功能 | MVP 交付 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 研究需求输入、目标字段理解 | research_question 参数；Qwen Task Planner | P0 |
| 数据来源 | PDF/CSV/Excel 上传与读取 | 文件解析工具；来源文件记录 | P0 |
| 文本解析 | PDF 文本、页码、文本块切分 | text_blocks，保留 source_file/page | P0 |
| 表格解析 | CSV/Excel 表格行读取 | tables，保留 table_id/row_id | P0 |
| LLM 抽取 | 从文本块中抽取结构化记录 | Qwen Record Extractor，输出 JSON records | P0 |
| 数据清洗 | 字段对齐、指标统一、单位统一、去重 | normalizer 工具和 cleaning log | P0 |
| 来源追踪 | 每条记录追踪来源和证据 | source_file/source_type/page/evidence_text | P0 |
| 质量检查 | 缺失值、低置信度、证据不足检查 | quality_report；Qwen Validator | P0 |
| 导出输出 | CSV/JSON/处理日志 | result.csv、result.json、processing_log.json | P0 |
| API | 可调用测试 API | /api/analyze、/api/tasks、/api/export | P0 |
| 前端 | 可交互页面 | 上传、输入、状态、表格、证据、下载 | P1 |
| 图表/OCR | 图像与图表信息识别 | OCR/图表识别方案或后续扩展说明 | P2 |

# 4. Agent 架构设计

本项目采用“受控工作流 + Qwen 智能节点 + 工具执行层”的架构。大流程固定以保证稳定性，关键语义判断由 Qwen 完成，确定性操作由 Python 工具完成。

Qwen Task Planner：理解用户研究目标，生成目标字段、数据源策略和抽取约束。

Source Parser Tools：解析 PDF、CSV、Excel，生成文本块和表格块。

Qwen Record Extractor：从文本块或表格上下文中抽取结构化 records，严格遵守 JSON Schema。

Data Normalizer：字段对齐、指标名称统一、单位标准化、去重和缺失值处理。

Provenance Tracker：为每条记录绑定来源文件、页码、表格行和 evidence_text。

Qwen/Rule Validator：检查证据匹配、单位冲突、低置信度和可能幻觉。

Result Exporter：生成 CSV、JSON、字段说明、来源清单、处理日志和质量报告。

# 5. 核心数据结构

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| paper_title | string¦null | 论文或数据来源标题 |
| material | string¦null | 材料、模型、实验对象或数据集 |
| method | string¦null | 实验、制备、训练或分析方法 |
| metric_name | string | 科研指标名称，例如 PCE、RMSE、accuracy、FID |
| metric_value | number¦null | 指标数值 |
| unit | string¦null | 单位，例如 %、nm、eV、h |
| condition | string¦null | 测试条件、实验环境、数据集或上下文 |
| source_file | string | 来源文件名 |
| source_type | string | pdf_text、pdf_table、csv、excel、image 等 |
| page | integer¦null | PDF 页码；表格来源可为空 |
| evidence_text | string | 支撑该数据的原文证据或表格行证据 |
| confidence | number | 抽取置信度，范围 0 到 1 |

# 6. API 与前端功能

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| GET /api/health | 健康检查，返回服务状态。 |
| POST /api/analyze | 提交 research_question 和文件列表，运行 Agent 并返回结构化结果。 |
| GET /api/tasks/{task_id} | 查询任务状态和分析结果。 |
| GET /api/tasks/{task_id}/export | 下载 CSV 或 JSON 结果文件。 |

前端页面最小功能包括：研究需求输入框、文件上传区、开始分析按钮、Agent 工作流状态、结果表格、来源证据侧栏、处理日志、质量报告和 CSV/JSON 下载按钮。

# 7. 测试与验收标准

| 测试类型 | 输入 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| PDF 单文件 | 真实科研论文 PDF | 可解析文本和页码；Qwen 至少抽取若干有证据的结构化记录。 |
| 表格单文件 | CSV/Excel 实验数据表 | 能读取表格、映射字段、输出 records。 |
| 多源合并 | PDF + CSV/Excel | 能统一 schema、去重、生成 sources 和 processing_log。 |
| 质量检查 | 缺失单位、缺失证据或异常数值样例 | 生成 quality_report 并标记待复核记录。 |
| 导出文件 | 任意成功任务 | 生成 result.csv、result.json 和 processing_log.json。 |
| API 调用 | multipart 文件上传请求 | 返回 task_id、records、field_schema、sources、export_files。 |

# 8. 开发里程碑

V0 后端底座：完成 PDF/CSV/Excel 解析、结构化输出、来源追踪、导出和测试脚本。

V1 Qwen Agent：接入阿里云百炼，完成 Qwen Planner、Qwen Extractor、Qwen Validator。

V2 前端演示：完成上传、分析、状态展示、结果表格、证据查看和下载。

V3 多源增强：加入多文件合并、PDF 表格抽取、开放文献检索或网页表格解析。

V4 提交材料：准备 2-3 个代表性测试案例、API 示例、截图、技术报告和 20 页以内 PPT/PDF。

# 9. 风险与应对

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 真实论文抽取不稳定 | 采用 Qwen JSON Schema 抽取、文本分块、证据强制绑定和重试机制。 |
| 模型幻觉 | 要求 evidence_text 必须来自原文；没有证据的数据不进入高置信度结果。 |
| PDF 表格复杂 | MVP 先支持文本与 CSV/Excel；后续接入 pdfplumber/Camelot 或人工上传补充表格。 |
| API 调用失败 | 保留规则 fallback；演示前准备本地缓存样例结果。 |
| 提交合规 | 在 PPT 中明确 Qwen/百炼使用位置，并保留调用截图或控制台凭证。 |

# 10. 提交材料清单

20 页以内 PPT/PDF：项目背景、研究问题、系统架构、Agent 工作流和模型使用说明。

可调用测试 API：接口地址、参数说明、返回示例和调用截图。

可交互前端页面：上传、分析、结果表格、来源证据、下载。

代表性测试案例：至少 PDF、表格、多源合并 2-3 个案例。

结构化输出样例：records、field_schema、sources、processing_log、quality_report。

详细技术报告和源码：后端、前端、测试脚本、README、运行说明。

可选 10 分钟以内演示视频：完整展示从输入到导出的流程。

# 参考来源

阿里云高校计划挑战杯揭榜挂帅赛题页：https://university.aliyun.com/action/tzbjbgs2026

本计划功能书根据官方赛题页面中关于赛道二数据场景、方向1科学数据整合与影响力分析应用、Qwen/百炼模型约束及提交材料要求整理。